Date de début normal : 6 mai
Date de début retardé : 25 mai
Deadline normal : 4 Juin
Deadline retardé : 14 Juin
Retard en jours : 15 jours (21 jours – 6 jours(week-ends)
Temps de travail moyen journalier : 2 heures ;
Retard en heures : 15 * 2 heures  = 30 heures ;
Décision prise : Travailler les week-ends jusqu’au 14 juin (3 heures/jours) pour récupérer les 18 heures,Avec 2 heures par jours de travail les jours normaux on a : 14 jours * 2 = 28 heures + les heures à récupérer de 12 heures il faudra ajouter à ses horaires journaliers environ 1 heure de travail par jours :
-Commencer à 7h 30 jusq’à 8 heures
-Reprise à 17h jusqu’à 17h:30
-le reste du temps se fera la nuit avant minuit.